В преддверии нового 2025 – 2026 учебного года во всех образовательных учреждениях городского округа Докучаевск, в соответствии с графиком, проводится комплекс ремонтно-восстановительных работ, цель которых - обеспечить всем участникам учебно - воспитательного процесса комфортную и современную образовательную среду.

**График ремонтно-восстановительных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Виды выполняемых работ | Плановая дата начала реализации мероприятия | Плановая дата окончания реализации мероприятия |
|
| 1 | МБУДО "ДДЮТ АГД" | г. Докучаевск, ул. Калинина, д.19 | Полный капитальный ремонт | 01.02.2025 | 30.09.2025 |
| 2 | ГБОУ "Еленовская школа №2 г. о. Докучаевск" | пгт. Еленовка, ул. Ленина, д. 4 | Замена окон, частичный ремонт фасада, кровли, текущий ремонт внутри здания. | март 2025 год | август 2025 год |
| 3 | ГБОУ "Андреевский УВК г. о. Докучаевск" | с. Андреевка, ул. Ленина, д.21 | Замена окон, ремонт санузла, текущий ремонт внутри здания. | июнь 2025 год | август 2025 год |
| 4 | ГБОУ "Докучаевская школа №1 г. о. Докучаевск" | г. Докучаевск, ул. Петровского, д. 13 | Текущий ремонт здания. | июнь 2025 год | август 2025 год |
| 5 | ГБОУ "Докучаевская школа №3 г. о. Докучаевск" | г. Докучаевск, ул. Ленина, д. 65 | Текущий ремонт здания. | июнь 2025 год | август 2025 год |
| 6 | ГБОУ "Докучаевская школа №4 г. о. Докучаевск" | г. Докучаевск, ул. Октябрьская, д. 16 | Текущий ремонт здания. | июнь 2025 год | август 2025 год |
| 7 | ГБОУ "Докучаевская школа №5 г. о. Докучаевск" | г. Докучаевск, ул. Чайковского, д. 3 | Текущий ремонт здания. | июнь 2025 год | август 2025 год |
| 8 | ГБОУ "Докучаевская школа №6 г. о. Докучаевск" | г. Докучаевск, ул. Космонавтов, д. 58 | Текущий ремонт здания. | июнь 2025 год | август 2025 год |
| 9 | ГБОУ "Еленовская школа №1 г. о. Докучаевск" | пгт. Еленовка, ул. Чапаева, д. 144 | Текущий ремонт здания. | июнь 2025 год | август 2025 год |
| 10 | ГКДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида г. о. Докучаевск" | г. Докучаевск, ул. Дружбы, д. 29 | Текущий ремонт здания. | июнь 2025 год | август 2025 год |
| 11 | ГКДОУ "Детский сад №4 комбинированного вида г. о. Докучаевск" | г. Докучаевск, ул. Центральная, д. 72А | Текущий ремонт здания. | июнь 2025 год | август 2025 год |
| 12 | ГКДОУ "Детский сад №6 комбинированного вида г. о. Докучаевск" | г. Докучаевск, ул. Лихолетова, д. 10 | Текущий ремонт здания. | июнь 2025 год | август 2025 год |
| 13 | ГКДОУ "Детский сад №10 общеразвивающего вида г. о. Докучаевск" | г. Докучаевск, ул. Октябрьская, д. 9А | Текущий ремонт здания. | июнь 2025 год | август 2025 год |
| 14 | ГКДОУ "Детский сад №11 комбинированного вида г. о. Докучаевск" | г. Докучаевск, ул. Ватутина, д. 2А | Текущий ремонт здания. | июнь 2025 год | август 2025 год |
| 15 | ГКДОУ "Детский сад №12 общеразвивающего вида г. о. Докучаевск" | г. Докучаевск, ул. Маяковского, д. 34 | Текущий ремонт здания. | июнь 2025 год | август 2025 год |
| 16 | ГКДОУ "Детский сад №13 комбинированного вида г. о. Докучаевск" | г. Докучаевск, ул. имени Владимира Крепкого, д. 1-А. | Текущий ремонт здания. | июнь 2025 год | август 2025 год |
| 17 | ГКДОУ "Еленовский детский сад №23 общеразвивающего вида г. о. Докучаевск" | пгт. Еленовка, ул. Ленина, д. 2 | Текущий ремонт здания. | июнь 2025 год | август 2025 год |
| 18 | ГКДОУ "Еленовский детский сад №24 общеразвивающего вида г. о. Докучаевск" | пгт. Еленовка, ул. Чапаева, д. 146 | Текущий ремонт здания. | июнь 2025 год | август 2025 год |